**THÀNH VIÊN**

**Nhóm Trưởng: Nguyễn Văn Chung**

Sdt: 097060301

Mail: nguyenvanchung24864@gmail.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và T­­­ên** | **MSSV** | **Ghi Chú** |
| Nguyễn Văn Chung | 15087641 |  |
| Võ Thành Đạt | 15070751 |  |

**Bảng kế hoạch công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Công việc** | **Thành viên** | **Ghi chú** |
| **Tuần 1**  (15/8/2017) | * Hình dung, mô tả ứng dụng sẽ làm. * Lập kế hoạch cho 9 tuần tiếp theo. | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **Hoàn thành. Có file word** |
| **Tuần 2**  (22/8/2017) | * Tìm hiểu cách thiết lập mạng LAN trên VMWARE * Link cài Vmware: <https://www.youtube.com/watch?v=3Y3zCxkwU6k> * Link cài windown 7 trên Vmware: <https://www.youtube.com/watch?v=aVIZvqs_Cpc> * Link Ping ip giữa 2 máy: <https://www.youtube.com/watch?v=-yqq-SfNQqc> | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **Hoàn thành** |
| * Tiến hành xây dựng mạng LAN với 1 máy ảo và 1 máy thật | * Nguyễn Văn Chung | **Có file work** |
| **Tuần 3**  (29/8/2017) | * Tìm hiểu vể lập trình Socket trên java.(xem code ví dụ). * Link 1: <http://vietjack.com/java/lap_trinh_mang_trong_java.jsp> * Link 2: <http://tech.agu.edu.vn/clbtinhoc/index.php?threads/java-huong-dn-vit-chuong-trinh-chat-client-server-don-gian.512/> * Link 3: <http://o7planning.org/vi/10393/huong-dan-lap-trinh-java-socket> | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **Hoàn thành. Có file word** |
| * Làm theo ví dụ. | * Võ Thành Đạt * Nguyễn Văn Chơn | **Hoàn thành.** |
| **Tuần 4**  (05/9/2017) | * Tiến hành kết nối giữa 2 máy Client/Server (Trên mạng LAN đã thiết lập ở trên). Bằng câu lệnh trong java. | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **- Hoàn thành có file source** |
| **Tuần 5**  (12/9/2017) | * Xem & hiểu cách theo dõi màn hình máy Client * Link 1: <https://www.codeproject.com/Articles/36065/Java-Remote-Desktop-Administration> * Link 2: <http://www.javaspecialists.eu/archive/Issue091.html> | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **Hoàn Thành** |
| **Tuần 6&7**  (19/9/2017 & 26/9/2017) | * Hiện thực theo dõi màn hình, điều khiển máy Client ( cho tới khi xong) | * Nguyễn Văn Chơn * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **-Hoàn Thành** |
| **Tuần 8** | * Thêm chức năng gửi yêu cầu, shutdown | * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **-Hoàn Thành** |
| **Tuần 9&10** | * Test & kiểm tra lỗi * Hoàn thiện ứng dụng . | * Nguyễn Văn Chung * Võ Thành Đạt | **-Hoàn Thành** |

***Lưu ý:*** Kế hoạch có thể sẽ được thay đổi trong những tuần kế tiếp. Những công việc được phân chia cho các thành viên, cả nhóm sẽ cùng làm khi thành viên đó gặp khó khăn trong việc hiện thực.